Внебюджетные инвестиционные проекты, реализуемые и планируемые к осуществлению в Тогульском районе Алтайского края

в 2026 году

| № п/п | Вид экономической деятельности | Наименование проекта и контакты его инициатора | Общая стоимость реализации, тыс. рублей | Период реализации проекта | Проект заявлен впервые (да/нет) | Освоено средств в стоимостном выражении, тыс. рублей |  | План финансирования в 2026 г., тыс. рублей | Создание рабочих мест |  | Потребность в кадрах с указанием профессионального состава | Стадия реализации проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего за период реализации | За отчетный период 2026 г. |  | За отчетный период | Всего предусмотрено проектом |  |  |
| 1 | 01.49.1 - Пчеловодство | Ремонт производственной площадки по откачке меда, ИП «Иванов Г.Е.» | 1,5 | 2026 | да | 1,5 | 1,5 | 1,5 | - | - | - | Проект реализован |
| 2 | 01.50 смешанное сельское хозяйство | Ремонт зерносклада, АО «Труд» | 2,08 | 2026 | нет | 2,08 | 0 | 2,08 | - | - | - | В процессе |
| 3 | 01.50 смешанное сельское хозяйство | Ремонт доильного зала, АО «Труд» | 7,0 | 2026 | да | 7,0 | 0 | 7,0 | - | - | - | В процессе |