### АДМИНИСТРАЦИЯ ТОГУЛЬСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

### ТОГУЛЬСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.05.2017                                 с. Тогул                                                № 36

Об утверждении программы

комплексного развития

транспортной инфраструктуры

Тогульского сельсовета Тогульского

района Алтайского края

на период 2017 -2025 годы.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением правительства Российской Федерации от 25.12.2015 г. № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений и городских округов», (В редакции постановления от 24.10.2016 № 259)

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить Программа комплексного развития транспортной   инфраструктуры Тогульского сельсовета Тогульского района Алтайского края

на период 2017 -2025 годы, согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3.Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликовании.

Глава Администрации

Тогульского сельсовета                                                              А.Н. Ижболдина

Приложение

к постановлению

от 20.05.2017 № 36

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Тогульского сельсовета Тогульского района Алтайского края

на период 2017 -2025 годы

2017 год

Содержание

|  | Введение |
| --- | --- |
| 1 | Паспорт программы |
| 2 | Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры Тогульского сельсовета Тогульского района Алтайского края |
| 2.1. | Социально — экономическое состояние Тогульского сельсовета Тогульского района Алтайского края |
| 2.2. | Характеристика деятельности в сфере транспорта, оценка транспортного спроса. |
| 2.3. | Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры по видам транспорта. |
| 2.4. | Характеристика сети дорог поселения, параметры дорожного движения, оценка качества содержания дорог. |
| 2.5. | Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации сельского поселения, обеспеченность парковками (парковочными местами). |
| 2.6. | 2.6. Характеристика работы транспортных средств общего пользования, включая анализ пассажиропотока. |
| 2.7. | Характеристика пешеходного и велосипедного передвижения. |
| 2.8. | Характеристика движения грузовых транспортных средств. |
| 2.9. | Анализ уровня безопасности дорожного движения. |
| 2.10. | Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье человека. |
| 2.11. | Характеристика существующих условий и перспектив развития и размещения транспортной инфраструктуры поселения. |
| 2.12. | Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной системы поселения. |
| 3 | Прогноз транспортного спроса, изменение объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов на территории поселения. |
| 3.1. | Прогноз социально-экономического и градостроительного развития поселения. |
| 3.2. | Прогноз транспортного спроса поселения, объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов по видам транспорта, имеющегося на территории поселения. |
| 3.3. | Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам транспорта. |
| 3.4. | Прогноз развития дорожной сети поселения. |
| 3.5. | Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения. |
| 3.6. | Прогноз показателей безопасности дорожного движения. |
| 3.7. | Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье человека. |
| 4. | Принципиальные варианты развития транспортной инфраструктуры и их укрупненную оценку по целевым показателям (индикаторам) развития транспортной инфраструктуры с последующим выбором предлагаемого к реализации варианта. |
| 5. | Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры. |
| 5.1. | Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры не предусмотренные программой. |
| 5.2. | Мероприятия по развитию сети дорог поселения. |
|  | Предложения по инвестиционным преобразованиям, совершенствованию правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры на территории поселения. |

- Паспорт программы

ПРОГРАММА

комплексного  развития транспортной инфраструктуры на территории Тогульского сельсовета Тогульского района Алтайского края

на 2017– 2025 годы

| Наименование программы | Программа «комплексного развитие транспортной инфраструктуры на территории Тогульского сельсовета Тогульского района Алтайского края на 2017-2025 годы (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки программы | Федеральный закон от 29.12.2014 N 456-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации", Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Постановление Правительства РФ от 25.12.2015г. № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов», Устав Тогульского сельсовета Тогульского района Алтайского края, Генеральный план Тогульского сельсовета Тогульского района Алтайского края |
| Заказчик программы | Администрация Тогульского сельсовета Тогульского района Алтайского края адрес: 659450 Алтайский край, Тогульский район село Тогул улица Пролетарская № 26 |
| Исполнители программы | Администрация Тогульского сельсовета Тогульского района Алтайского края адрес: 659450 Алтайский край, Тогульский район село Тогул улица Пролетарская № 26 |
| Цель программы | Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Тогульского сельсовета Тогульского района Алтайского края. |
| Задачи программы | - безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей сельского поселения; - доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования сельского поселения; -эффективность функционирования действующей транспортной инфраструктуры. |
| Целевые показатели (индикаторы) программы | - снижение удельного веса дорог, нуждающихся в капитальном ремонте (реконструкции); - увеличение протяженности дорог с твердым покрытием; - обеспечение населения качественными услугами транспортной инфраструктуры; - повышение безопасности дорожного движения. |
| Сроки и этапы реализации программы | 2017 – 2025 годы |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий программы | - разработка проектно-сметной документации; - реконструкция существующих дорог; - ремонт и капитальный ремонт дорог. |
| Объемы и источники финансирования программы | Источники финансирования: - Межбюджетный трансферт «Расходы на мероприятия по дорожному хозяйству (дорожному фонду): 2017 г. – 2644,6 тыс. руб., Средства бюджета на 2018-2025 годы уточняются при формировании бюджета на очередной финансовый год. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - повышение качества, эффективности и доступности транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности сельского поселения; - обеспечение надежности и безопасности транспортной инфраструктуры. |

- Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры Тогульского сельсовета Тогульского района Алтайского края

2.1..Социально — экономическое состояние Тогульского сельсовета Тогульского района Алтайского края

Тогульский сельсовет расположен в восточной части Алтайского края  в  предгорье  Салаирских гор  и  граничит  с  четырьмя  муниципальными  образованиями.  В  состав  сельсовета  входят  четыре населённых  пункта: село Тогул,  село Титово, поселок Льнозавод, село Шумиха. Административным центром является село Тогул. Общая площадь Тогульского сельсовета составляет 51704 га.

Характеристика населенных пунктов Тогульского сельсовета представлена в таблице 1.1.1.

Таблица 1.1.1 – Населенные пункты в составе Тогульского сельсовета

| № п/п | Наименование населенного пункта | Численность населения, чел |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | село Тогул | - 4327 |
| 2 | село Титово | - 113 |
| 3 | село Шумиха | - 37 |
| 4 | поселок Льнозавод | - 136 |
| 5 | Итого | - 4613 |

Населенные пункты поселения сконцентрированы в северной части его территории и характеризуются незначительным удалением от центра поселения. Село Шумиха находится в 25 км от райцентра, поселок Льнозавод – в 3 км, село Титово – в 14 км. Все населенные пункты имеют устойчивое автотранспортное сообщение между собой.

Численность постоянного населения, проживающего на территории поселения, по состоянию на 01.01.2017 г. составила 4613 человек.

2.2.  Характеристика деятельности в сфере транспорта, оценка транспортного спроса.

Транспортно-экономические связи Тогульского сельсовета Тогульского района Алтайского края  осуществляются только автомобильным видом транспорта. На территории поселения находится одно транспортное предприятие, которое осуществляет перевозку пассажиров. Основным видом пассажирского транспорта поселения является автобусное сообщение. На территории поселения действуют три пассажирских автотранспортных маршрута. В населенных пунктах регулярный внутрисельский транспорт отсутствует. Большинство трудовых передвижений в поселении приходится на личный транспорт и пешеходные сообщения.

В основе оценки транспортного спроса лежит анализ передвижения населения к объектам тяготения.

Можно выделить основные группы объектов тяготения:

- объекты социально сферы;

- объекты трудовой деятельности

- узловые объекты транспортной инфраструктуры.

2.3. Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры по видам транспорта.

Автомобилизация поселения (223 единиц/1000человек  в 2016году) оценивается как ниже средней (при уровне автомобилизации. В Российской Федерации 270 единиц на 1000 человек), что обусловлено концентрацией населения в районном центре село Тогул. Грузовой транспорт в основном представлен сельскохозяйственной техникой. В основе формирования улично-дорожной сети населенных пунктов лежат: основная улица, второстепенные улицы, проезды, хозяйственные проезды.

2.4. Характеристика сети дорог поселения, параметры дорожного движения, оценка качества содержания дорог.

Общая протяжённость дорожной сети составляет 180,3 км. Почти все дороги требуют ямочного  и капитального ремонта.  Характеристика автомобильных дорог дана в таблице 1.

Таблица 1. Характеристика автомобильных дорог

| № | Улицы села Тогул | Протяженность,м | Тип покрытия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Первомайская | 1150 | щебень |
| 2 | Левокиевская | 2350 | щебень |
| 3 | Партизанская | 1030 | щебень |
| 4 | Зеленый Клин | 1000 | щебень |
| 5 | Колхозная | 1630 | щебень |
| 6 | Луговая | 2750 | щебень |
| 7 | Заозерная | 1130 | щебень |
| 8 | Заречная | 1130 | щебень |
| 9 | Алтайская | 1350 | щебень |
| 10 | Совхозная | 2080 | щебень |
| 11 | Береговая | 2000 | щебень |
| 12 | Набережная | 1500 | щебень |
| 13 | Речная | 1000 | щебень |
| 14 | Братьев Шутаковых | 1650 | асфальт |
| 15 | пер. Бийский | 1030 | асфальт |
| 16 | Петра Круглова | 1350 | асфальт |
| 17 | Школьная | 930 | асфальт |
| 18 | пер. Пожарный | 500 | асфальт |
| 18 | Озерная. | 400 | асфальт |
| 19 | Механизации | 1650 | асфальт |
| 20 | Советская | 1750 | асфальт |
| 21 | Садовая | 1500 | асфальт |
| 22 | Юбилейная | 460 | асфальт |
| 22 | пер. Библиотечный | 310 | асфальт |
| 23 | Октябрьская | 780 | асфальт |
| 24 | Новая | 550 | щебень |
| 25 | Базарная. | 950 | асфальт |
| 26 | п.Трансформаторный | 830 | асфальт |
| 27 | Северная | 400 | асфальт |
| 28 | Пролетарская | 1180 | асфальт |
| 29 | Заводская. | 220 | асфальт |
| 30 | Южная. | 780 | асфальт |
| 31 | Восточная. | 550 | щебень |
| 31 | Солнечная | 790 | щебень |
| 32 | Парковая | 900 | щебень |
| 33 | Березовая | 1000 | щебень |
| 33 | Российская | 860 | щебень |
| 34 | Западная | 190 | щебень |
| 35 | Подгорная | 980 | щебень |
| 36 | Молодежная. | 760 | щебень |
| 37 | Сибирская | 390 | щебень |
| 38 | Полевая | 400 | щебень |
| 39 | 2-ая Полевая. | 600 | щебень |
| 40 | Лесная | 600 | асфальт |
|  | Тогул-Титово | 14000 |  |
|  | село Титово |  |  |
|  | Молодежная | 790 | грунтовая |
|  | Центральная | 900 | грунтовая |
|  | Береговая | 400 | грунтовая |
|  | Садовая (лагерь) | 500 | грунтовая |
|  | Тогул-Шумиха | 25000 |  |
|  | село Шумиха |  |  |
|  | Верхняя | 400 | грунтовая |
|  | Нижняя | 300 | грунтовая |
|  | пер. Таёжный | 400 | грунтовая |
|  | Новая | 400 | грунтовая |
|  | Тогул-Льнозавод | 3000 |  |
|  | пос. Льнозавод |  |  |
|  | Заводская | 900 | асфальт |
|  | Береговая | 500 | асфальт |
|  | Новая | 400 | асфальт |

2.5. Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации сельского поселения, обеспеченность парковками (парковочными местами).

Автомобильный парк Тогульского сельсовета преимущественно состоит из легковых автомобилей, принадлежащих частным лицам. Детальная информация видов транспорта отсутствует. За период 2015-2017 годы отмечается рост транспортных средств рост и уровня автомобилизации населения. Хранение транспортных средств осуществляется на придомовых территориях. Парковочные места имеются у всех объектов социальной инфраструктуры и у административных зданий хозяйствующих организаций.

Оценка уровня автомобилизации населения на территории сельсовета

| № | Показатели | 2015год (факт) | 2016год (факт) | 2017 год (факт) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая численность населения, тыс. чел. | 4703 | 4701 | 4613 |
| 2 | Количество автомобилей у населения, ед. | 1040 | 1050 | 1050 |
| 3 | Уровень автомобилизации населения, ед./1000 чел. | 221 | 223 | 226 |

2.6. Характеристика работы транспортных средств общего пользования, включая анализ пассажиропотока.

Передвижение по территории населенных пунктов сельского поселения осуществляется с использованием личного транспорта, в пешем порядке либо пользуются услугами такси. Информация об объемах пассажирских перевозок необходимая для анализа пассажиропотока отсутствует.

2.7. Характеристика пешеходного и велосипедного передвижения.

Для передвижения пешеходов предусмотрены тротуары преимущественно из бетонных плит на прилегающих территориях к организациям. В местах пересечения тротуаров с проезжей частью оборудованы нерегулируемые пешеходные переходы. Специализированные дорожки для велосипедного передвижения на территории поселения не предусмотрены. Движение велосипедистов осуществляется в соответствии с требованиями ПДД по дорогам общего пользования.

2.8. Характеристика движения грузовых транспортных средств.

Транспортные средства организаций осуществляющих грузовые перевозки и личный грузовой автотранспорт населения передвигается по дорогам общего пользования в соответствии с ПДД РФ.  Поток данных транспортных средств составляет 15% от основного потока.

2.9. Анализ уровня безопасности дорожного движения.

Транспорт является источником опасности не только для пассажиров, но и для населения, проживающего в зонах транспортных автомагистралей, поскольку по ним транспортируются легковоспламеняющиеся, химические, горючие, взрывоопасные и другие вещества. Аварии на автомобильном транспорте при перевозке опасных грузов с выбросом (выливом) опасных химических веществ, взрывом горючих жидкостей и сжиженных газов возможны в той части поселения, где проходит автомобильная дорога регионального значения «Заринск - Тогул - Бийск».

На территории Тогульского сельсовета  железнодорожных магистралей нет.

Из всех источников опасности на автомобильном транспорте большую угрозу для населения представляют дорожно-транспортные происшествия. Основная часть происшествий происходит из-за нарушения правил дорожного движения водителями, а именно «не соответствие скорости конкретным условиям» и «нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части».

Ситуация, связанная с аварийностью на транспорте, неизменно сохраняет актуальность в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям участников дорожного движения, их низкой дисциплиной, а также недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения. В настоящее время решение проблемы обеспечения безопасности дорожного движения является одной из важнейших задач. По итогам 2016 года  на территории Тогульского сельсовета зарегистрировано 9 Дорожно-транспортных происшествий, это на 1 больше, чем за 2015 год (8 ДТП). Для эффективного решения проблем, связанных с дорожно-транспортно аварийностью, непрерывно обеспечивать системный подход к реализации мероприятий по повышению безопасности дорожного движения.

Таблица 2.9.1. Оценка дорожной ситуации

| № п/п | Параметры | Год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1. | Количество дорожно-транспортных происшествий | 8 | 8 | 9 |
| 2. | Количество зарегистрированных транспортных средств | 1040 | 1050 | 1050 |

2.10. Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье человека.

Рассмотрим характерные факторы, неблагоприятно влияющие на окружающую среду и здоровье.

Загрязнение атмосферы. Выброс в воздух дыма и газообразных загрязняющих веществ (диоксин азота и серы, озон) приводят не только к загрязнению атмосферы, но и к вредным проявлениям для здоровья, особенно к распираторным аллергическим заболеваниям.

Воздействие шума. Приблизительно 30% населения России подвергается воздействию шума от автомобильного транспорта с уровнем выше 55дБ. Это приводит к росту сердечно-сосудистых и эндокринных заболеваний. Воздействие шума влияет на познавательные способности людей, вызывает раздражительность.

Учитывая сложившуюся планировочную структуру сельского поселения и характер дорожно-транспортно сети, отсутствие дорог с интенсивным движением в районах жилой застройки, можно сделать вывод  о сравнительно благополучной экологической ситуации в части воздействия транспортно инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье человека.

2.11. Характеристика существующих условий и перспектив развития и размещения транспортной инфраструктуры поселения.

Технико-экономические показатели генерального плана Тогульского сельсовета Тогульского района Алтайского края

| Показатели | Единица измерения | Современное состояние | Первая очередь строительства | Расчётный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| Протяженность дорог, в том числе: | км | 180,3 | 12,3 | 3 |
| -общего пользования муниципального значения | км | 136,57 | 12,3 | 3 |
| -общего пользования краевого значения | км | 44,43 | - | - |

2.12. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной системы поселения.

Основными документами, определяющими порядок функционирования и развития транспортной инфраструктуры являются:

1. Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004г. № 90-ФЗ (ред. от 30.12.2015г.);

2. Федеральный закон от 08.11.2007г. № 257-ФЗ (ред. от 15.02.2016г) «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

3. Федеральный закон от 10.12.1995г. № 196-ФЗ (ред. от 28.11.2015г.) «О безопасности дорожного движения»;

4. Постановление Правительства РФ от 23.10.1993г. №1090 (ред. от 21.01.2016г) «О правилах дорожного движения»;

5. Постановление Правительства РФ от 25.12.2015г. № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»;

6. Генеральный план Тогульского сельсовета Тогульского района Алтайского края, утвержден решением Совета депутатов Тогульского  района Алтайского края от 21.02.2015г. № 8;

Нормативно-правовая база необходимая для функционирования и развития транспортной инфраструктуры сформирована.

3. Прогноз транспортного спроса, изменение объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов на территории поселения.

3.1. Прогноз социально-экономического и градостроительного развития поселения.

В период реализации программы прогнозируется тенденция небольшого роста численности населения, обусловленная созданием комфортных социальных условий для проживания граждан, в том числе молодых семей, что в свою очередь будет способствовать восстановлению процессов естественного прироста населения.

На территории Тогульского сельсовета расположено 4 населенных пункта, в которых проживает 4613 человека, в том числе: трудоспособного возраста – 2092 человек, дети до 18-летнего возраста – 917 человек, старше трудоспособного возраста – 1604 человек. Динамика роста населения приведена в таблице 3.2.1.

Таблица 3.2.1

Динамика роста населения

| № п/п | Наименование | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Число родившихся | 64 | 64 | 51 | 61 |
| 2. | Число умерших | 82 | 85 | 83 | 67 |
| 3. | Миграционный прирост населения (прибыло) | 37 | 29 | 35 | 27 |
| 4. | Миграционный прирост населения (убыло) | 168 | 160 | 147 | 136 |

Причинами  снижения роста численности населения являются многие факторы, в том числе отрицательные  показатели миграционного прироста.

Население Тогульского сельсовета поселения, в большей своей массе, сосредоточено в одном населенном пункте – административном центре селе Тогул.

Из большего числа нормативных критериев (обеспеченность школами, детскими дошкольными учреждениями, объектами соцкультбыта, инженерными сетями, дорогами и др.) наиболее приоритетным является обеспеченность жителей жильём, состоянием дорог большинства населенных пунктов.

В настоящее время обеспеченность общей площадью по Тогульского сельсовета поселению 20 м2/чел.

Население Тогульского сельсовета, в основном, имеет благоприятные условия проживания по параметрам жилищной обеспеченности. Поэтому приоритетной задачей жилищного строительства на расчетный срок является создание комфортных условий с точки зрения обеспеченности современным инженерным оборудованием и замена ветхого жилого фонда на новый.

Решение этих задач возможно при увеличении объёмов строительства жилья за счёт всех источников финансирования. Всё это потребует большой работы по привлечению инвесторов к реализации этой программы.

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНАТОГУЛЬСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ТОГУЛЬСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

| № п/п | Показатели | Единицы измерения. | Исходный год (2017 г.) | Расчетный срок (2025 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Территория |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь земель в границах поселения | га | 51704 | 51704 |
|  | в том числе территории: |  |  |  |
| 1.2 | - жилых зон | га | 95,7 | 95,7 |
|  | из них: -одноэтажной индивидуальной жилой застройки с приквартирными участками | Кв.м. | 59265 | 59265 |
|  | -малоэтажной жилой застройки с приквартирными участками | Кв.м. | 33750 | 33750 |
|  | - среднеэтажной многоквартирной жилой застройки | Кв.м. | 2700 | 2700 |
| 1.3 | - общественно-деловой застройки | га | 37,83 | 37,83 |
| 1.4 | - зеленые насаждения общего пользования | га | 0,14 | 0,14 |
| 1.5 | - промышленной и коммунально-складской застройки | га | 111,0 | 111,0 |
| 1.6 | - земель сельскохозяйственного использования | га | 25893,2 | 25893,2 |
| 1.7 | - прочие территории | га | 25956 | 25956 |
| 2 | Население |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения | чел. | 4613 | 4766 |
| 2.2 | Возрастная структура населения |  |  |  |
|  | - дети до 16-ти лет | % | 18,88 | 19,0 |
|  | - население в трудоспособном возрасте (мужчины 17-59, женщины 17-54) | % | 45,35 | 46,0 |
|  | - население старше трудоспособного возраста | % | 35,77 | 35,0 |
| 3 | Жилищный фонд | кв.м общей площади квартир | 93015 | 93015 |
| 3.1 | Средняя жилищная обеспеченность | кв.м общей площади на одного жителя | 19,7 | 20 |
| 4 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |
| 4.1 | Учреждения образования |  |  |  |
| 4.1.2 | Общеобразовательные школы | мест | 535 | 600 |
| 4.1.1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 174 | 200 |
| 4.2 | Учреждения культуры и искусства |  |  |  |
| 4.2.1 | - дома культуры, клубы | мест | 570 | 832 |
| 4.2.2 | - библиотеки | тыс. ед. хран. | 60,613 | 64,0 |
| 4.3 | Учреждения здравоохранения |  |  |  |
| 4.3.1 | Поликлиника | объект | 1 | 1 |
| 4.3.2 | Больница | объект | 1 | 1 |
| 4.4 | Предприятия розничной торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения: |  |  |  |
| 4.4.1 | - магазины | кв. м торговой площади | 4361,64 | 4361,64 |
| 4.4.2 | - предприятия общественного питания | объект | 1 | 1 |
| 4.4.3 | - предприятия бытового обслуживания населения | мест | 14 | 14 |
| 4.4.4 | гостиницы | объект | 2 | 2 |
| 4.5 | Физкультурно-спортивные сооружения: |  |  |  |
| 4.5.1 | - стадион | объект | 2 | 2 |
| 4.5.2 | -спортивный зал | объект | 3 | 3 |
| 4.5.3 | - детские площадки | объект | 1 | 2 |
| 4.5.4 | - хоккейный корт | объект | 1 | 1 |
| 5 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 5.1 | Общая протяженность улично-дорожной сети | км | 180,3 | 180,3 |
| 6 | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |
|  | Водопотребление – всего | тыс. куб.м/сут. | 83,5 | 85,0 |
|  | в том числе: - на хозяйственно-питьевые нужды | тыс. куб.м/сут | 11,4 | 12,5 |
|  | - на производственные нужды | тыс. куб.м/сут | - | - |
| 6.2 | Теплоснабжение |  |  |  |
|  | Потребление тепла | Гкал/час | 67,0 | 69,0 |
| 6.3 | Канализация |  |  |  |
|  | Общее поступление сточных вод - всего | тыс. куб. м/сут. | 5,1 | 6,0 |
|  | в том числе коммунально-бытовые сточные воды | тыс. куб.м/сут. | 5,1 | 6,0 |
|  | производственные | тыс. куб.м/сут. | - | - |
| 6.4 | Электроснабжение |  |  |  |
|  | Годовое потребление электроэнергии - всего | Млн. кВтч/год | - | 13,95 |
|  | Максимальная электрическая нагрузка - всего | тыс. кВт | - | 2,62 |
| 6.5 | Телефонная связь |  |  |  |
|  | Потребность в телефонах | шт. | 1500 | 1700 |
| 7 | Инженерная подготовка территории |  |  |  |
| 7.1 | Защитные сооружения – всего | объект | - | 1 |
| 8 | Санитарная очистка территории |  |  |  |
| 8.1 | Объем бытовых отходов | тыс. т/год | - | 2,0 |

3.2. Прогноз транспортного спроса поселения, объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов по видам транспорта, имеющегося на территории поселения.

С учетом сложившейся экономической ситуации, характер и объемы передвижения населения и перевозки грузов практически не изменяются.

3.3. Прогноз развития транспортно инфраструктуры по видам транспорта.

В период реализации Программы транспортная инфраструктура по видам транспорта не перетерпит существенных изменений. Основным видом транспорта остается автомобильный. Транспортная связь с краевым центром и населенными пунктами будет осуществляться общественным транспортом (автобусное сообщение, такси), внутри населенных пунктов личным транспортом и пешеходное сообщение. Для целей обслуживания действующих производственных предприятий сохраняется использование грузового транспорта.

3.4. Прогноз развития дорожной сети поселения.

Основными направлениями развития  дорожной сети поселения в период реализации Программы будет являться сохранение протяженности, соответствующим нормативным требованиям, автомобильных дорог общего пользования за счет ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог, поддержание автомобильных дорог на уровне соответствующем категории дороги, путем нормативного содержания дорог, повышения качества и безопасности дорожной сети.

3.5. Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения.

При сохранившейся тенденции к увеличению уровня автомобилизации населения, с учетом прогнозируемого увеличения количества транспортных средств, без изменения пропускной способности дорог, предполагается повышение интенсивности движения по основным направлениям к объектам тяготения.

Прогноз изменения уровня автомобилизации и количества автомобилей у населения на территории Тогульского сельсовета

| № | Показатели | 2018 год (прогноз) | 2019 год (прогноз) | 2020 год (прогноз) | 2021 год (прогноз) | 2022 год (прогноз) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая численность населения, тыс. чел. | 4650 | 4684 | 4700 | 4735 | 4766 |
| 2 | Количество автомобилей у населения, ед. | 1060 | 1065 | 1070 | 1075 | 1080 |
| 3 | Уровень автомобилизации населения, ед./1000 чел. | 228 | 227 | 228 | 227 | 227 |

3.6. Прогноз показателей безопасности дорожного движения.

Предполагается незначительный рост аварийности. Это связано с увеличением парка автотранспортных средств и неисполнением участниками дорожного движения правил дорожного движения.

Факторами, влияющими на снижение аварийности станут обеспечение контроля за выполнением мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения, развитие систем видеофиксации нарушений правил дорожного движения, развитие целевой системы воспитания и обучения детей безопасному поведению на улицах и дорогах, проведение разъяснительной и предупредительно-профилактической работы среди населения по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения с использованием СМИ.

3.7. Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье человека.

В период действия Программы, не предполагается изменения центров транспортного тяготения, структуры, маршрутов и объемов грузовых и пассажирских перевозок. Причиной увеличения негативного воздействия на окружающую среду и здоровье населения, станет рост автомобилизации населения в совокупности с ростом его численности в связи с чем, усилится загрязнение атмосферы выбросами в воздух дыма и газообразных загрязняющих веществ и увеличением воздействия шума на здоровье человека.

4. Принципиальные варианты развития транспортной инфраструктуры и их укрупненную оценку по целевым показателям (индикаторам) развития транспортной инфраструктуры с последующим выбором предлагаемого к реализации варианта.

Автомобильные дороги подвержены влиянию природной окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплутационное состояние дорог. Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту капитальному ремонту и зависит напрямую от объемов финансирования. В условиях, когда объем инвестиций в дорожной комплекс является явно недостаточным, а рост уровня автомобилизации значительно опережает темпы роста развития дорожной инфраструктуры на первый план выходят работы по содержанию и эксплуатации дорог.  Поэтому в Программе выбирается вариант качественного содержания и капитального ремонта дорог.

5. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов)

по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры.

5.1. С учетом сложившейся экономической ситуацией, мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта, по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов, по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства, по развитию пешеходного и велосипедного передвижения, по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб в период реализации Программы не предусматриваются.

5.2 Мероприятия по развитию сети дорог поселения.

В целях  повышения качественного уровня дорожной сети сельского поселения, снижения уровня аварийности, связанной с состоянием дорожного покрытия и доступности к центрам тяготения и территориям перспективной застройки предлагается в период действия Программы реализовать следующий комплекс мероприятий по развитию дорог поселения:

ПЕРЕЧЕНЬ

программных мероприятий Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры на территории  Тогульского сельсовета на 2016 – 2025 годы

| № п/п | Наименование программы | Сроки реализации | Объем финансирования, тыс.руб. |  |  | Ответственный за реализацию мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Краевбюджет | Мест. бюджет | Всего |  |
|  | Асфальтирование улицы Базарная, ремонт асфальтового покрытия на следующих улицах Библиотечный, Бийский | 2017 | 802,1 | 1018,791 | 1820,891 | Администрация Тогульского сельсовета |
|  | Асфальтирование улицы Базарная, ремонт асфальтового покрытия на следующих улицах Юбилейная, Механизации | 2018 г. | 798,0 | 1203,02 | 2001,02 | Администрация Тогульского сельсовета |
|  | Асфальтирование улицы Северная, ремонт асфальтового покрытия на следующих улицах Озерная, Пожарный | 2019 г. |  |  |  | Администрация Тогульского сельсовета |
|  | Асфальтирование улицы Заводская, ремонт покрытия на следующих улицах Колхозная, Солнечная | 2019 г. |  |  |  | Администрация Тогульского сельсовета |
|  | Асфальтирование улицы Механизации, ремонт асфальтового покрытия на следующих улицах Пролетарская, Садовая | 2020 г. |  |  |  | Администрация Тогульского сельсовета |
|  | Асфальтирование переулок Трансформаторный, ремонт покрытия на следующих улицах Заозерная, Заречная | 2021 г. |  |  |  | Администрация Тогульского сельсовета |
|  | Асфальтирование улицы Садовая, ремонт покрытия на следующих улицах Луговая, Западная | 2022 г. |  |  |  | Администрация Тогульского сельсовета |
|  | Асфальтирование улицы Школьная, ремонт покрытия на следующих улицах 2-ая Полевая, Полевая. | 2023 г. |  |  |  | Администрация Тогульского сельсовета |
|  | Асфальтирование улицы П.Круглова, ремонт покрытия на следующих улицах Алтайская, Речная | 2024 г. |  |  |  | Администрация Тогульского сельсовета |
|  | Асфальтирование улицы Южная, ремонт покрытия на следующих улицах Левокиевская, Березовая | 2025 г. |  |  |  | Администрация Тогульского сельсовета |

6. Предложения по инвестиционным преобразованиям,

совершенствованию правового и информационного обеспечения деятельности

в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортно инфраструктуры на территории поселения.

В рамках реализации настоящей Программы не предполагается проведение институциональных преобразований, структуры управления и взаимосвязей при осуществлении деятельности в сфере проектирования, строительства и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры. Нормативно-правовая база для Программы сформирована и  может  изменяться в соответствии с градостроительным законодательством. Функции мониторинга по реализации Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения осуществляет Администрация  Тогульского сельсовета.