Выполнение плана 

создания транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры 

в Тогульском районе за 2025 год
1. Объекты транспортной инфраструктуры

	№
	Наименование объекта
	Местонахождение объектов
	Источники

финансирования
	Полная стоимость строительства

(тыс. руб)


	План на 2025 год
	Факт на 2025 год
	Планируемые сроки строительства
	Мероприятия капитального характера
	Информация о выполнении 

	1.1
	Ремонт автомобильной дороги

Мартыново-Тогул-Залесово
	км 22+945 по км 26+200
	краевой бюджет
	137773,4
	137773,4
	137773,4
	2025 год
	Устройство асфальтобетонного покрытия
	выполнено


2. Объекты инженерной инфраструктуры

	№
	Наименование объекта
	Местонахождение объектов
	Источники

финансирования
	Полная стоимость строительства

(тыс. руб)
	План на 2025 год
	Факт на 2025 год
	Планируемые сроки строительства
	Мероприятия капитального характера
	Информация о выполнении


	1. Теплоснабжение

	2.1
	Капитальный ремонт участка тепловой сети в с. Старый Тогул 
	с. Старый Тогул
	краевой бюджет
	6225, 473
	6225, 473
	6225, 473
	 2025 год
	Выполнение работ по капитальному ремонту участка
	выполнено

	2. Водоснабжение



	2.2
	Капитальный ремонт водопровода
	с. Колонково
	краевой бюджет
	10257,259 


	5519,575
	5519.575
	2025 год
	Строительство
	выполнено


3. Социальная инфраструктура и благоустройство

	№
	Наименование объекта
	Местонахождение объектов
	Источники

финансирования
	Полная стоимость строительства

(тыс. руб)
	     План на 
2025 год
	Факт на 2025 год
	Планируемые сроки строительства
	Мероприятия капитального характера
	Информация о выполнении


	3.1
	Капитальный ремонт зрительного зала Дома культуры в с. Тогул
	с. Тогул
	Краевой,

местный

бюджеты, внебюджетные источники
	44745,0
	24750,0
	24750,0
	2024-2025 год
	Выполнение работ по капитальному ремонту зрительного зала
	выполнено

	3.2
	Обустройство спортивной площадки в с. Тогул
	с. Тогул
	Краевой,

местный

бюджеты, внебюджетные источники
	4264,74
	4264,74
	4264,74
	2025 год
	Благоустройство
	выполнено

	3.3
	Строительство ФАП в с. Антипино Тогульского района
	с. Антипино
	Краевой бюджет
	21874,7
	21874,7
	21874,7
	2025 год
	Строительство
	выполнено


