План

создания транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры

в Тогульском районе

1. Объекты транспортной инфраструктуры

| № | Наименование объекта | Местонахождение объектов | Источники финансирования | Полная стоимость строительства (тыс. руб) | План на 2021 год | План на 2022 год | План на после-дующие годы | Планируемые сроки строительства | Мероприятия капитального характера |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Автомобильная дорога Мартыново-Тогул-Залесово | км 27+370 - 42 +700 | краевой бюджет | 200066,2 | 200066,2 | - | - | 2021 год | Устройство асфальтобетонного покрытия |
| 1.2 | Содержание автомобильной дороги Ст.Тогул - Топтушка | км 0 - 1+0+974 | краевой бюджет | 6942,0 | 6942,0 | - | - | 2021 год | Восстановление верхних слоев асфальтового покрытия |
| 1.3 | Содержание автомобильной дороги Новоиушино | км 11+0000 – км 15+0000 | краевой бюджет | 6700,0 | 6700,0 | - | - | 2021 год | Восстановление верхних слоев асфальтового покрытия |
| 1.4 | Содержание автомобильной дороги по улице Луговой с. Тогул | км 1+000-км 2+000, км 14+000-км 14+721 | краевой бюджет | 802,862 | 802,862 | - | - | 2021 год | Восстановление верхнего слоя щебеночного покрытия |
| 1.5 | Устройство автопавильона (остановочного пункта) | км 27+232 | краевой бюджет | 1000,0 | 1000,0 | - | - | 2021 год | Установка автопавильона, устройство асфальтобетонного покрытия под ним |

2. Объекты инженерной инфраструктуры

| № | Наименование объекта | Местонахождение объектов | Источники финансирования | Полная стоимость строительства (тыс. руб) | План на 2021 год | План на 2022 год | План на после-дующие годы | Планируемые сроки строительства | Мероприятия капитального характера |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Теплоснабжение |
|  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоснабжение |
| 2.1 | Реконструкция системы водоснабжения с . Тогул | с. Тогул | краевой, местный бюджет | 3990,5 | 3990,5 | - | - | 2019-2021 | выполнение работ по проектированию |
| 2.2 | Выполнение работ по текущему перевооружению (без элементов реконструкции) водозаборного котла в с. Бураново Тогульского района | с. Бураново | краевой, местный бюджет | 1406,8 | 1406,8 | - | - | 2021 год | Выполнение работ по перевооружению |

3. Социальная инфраструктура и благоустройство

| № | Наименование объекта | Местонахождение объектов | Источники финансирования | Полная стоимость строительства (тыс. руб) | План на 2021 год | План на после-дующие годы | Планируемые сроки строительства | Мероприятия капитального характера |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Капитальный ремонт МБОУ Антипинская СОШ в с. Антипино Тогульского района | с. Антипино | Краевой, местный бюджеты | 46468,1 | 46468,1 | - | 2021 год | Капитальный ремонт |
| 3.2 | Капитальный ремонт детского сада «Солнышко» структурного подразделения МКДОУ детского сада «Снежинка» | с. Тогул | Краевой, местный бюджеты | 28948,4 | 28948,4 | - | 2021 год | Капитальный ремонт |
| 3.3 | Выполнение работ по текущему ремонту здания ДК МКУ «ТМЦК» в с. Тогул | с. Тогул | Краевой, местный бюджеты | 3925,0 | 3925,0 | - | 2021 год | Текущий ремонт |
| 3.4 | Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов в с.Тогул Тогульского района | с. Тогул | Краевой, местный бюджеты, внебюджетные источники | 1217,93 | 1217,93 | 0 | 2021 год | Обустройство |
| 3.5 | Обустройство контейнерных площадок в с.Старый Тогул Тогульского района | с. Старый Тогул | Краевой, местный бюджеты, внебюджетные источники | 1217,93 | 1217,93 | 0 | 2021 год | Обустройство |
| 3.6 | Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов в с.Новоиушино Тогульского района | с. Новоиушино | Краевой, местный бюджеты, внебюджетные источники | 478,32 | 478,32 | 0 | 2021 год | Обустройство |
| 3.7 | Устройство контейнерных площадок для установки баков сбора ТКО в с. Антипино, Тогульского района | с. Антипино | Краевой, местный бюджеты, внебюджетные источники | 1378,7 | 1378,7 | 0 | 2021 год | Обустройство |
| 3.8 | Устройство контейнерных площадок для установки баков сбора ТКО в с. Бураново, Тогульского района, Алтайского края | с. Бураново | Краевой, местный бюджеты, внебюджетные источники | 169,7 | 169,7 | 0 | 2021 год | Обустройство |
| 3.9 | Устройство контейнерных площадок для установки баков сбора ТКО в с. Колонково, Тогульского района | с. Колонково | Краевой, местный бюджеты, внебюджетные источники | 322,5 | 322,5 | 0 | 2021 год | Обустройство |
| 3.10 | Оусройство детской игровой площадки в с. Антипино Тогульского района | с. Антипино | Краевой, местный бюджеты, внебюджетные источники | 2398,64 | 2398,64 | 0 | 2021 год | Обустройство |